АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение

средняя  общеобразовательная школа  № 120

Социальный проект

«Сайт детского объединения – это реально»

Выполнили:

Учащиеся 7а класса

Пергаева Полина

Попова Алина

Богданова Анна

Смирнов Глеб

Руководитель:

Старший вожатый

Березкина М.С.

г.Н.Новгород

2012

1. Аналитическая часть

За последние годы Интернет все активнее набирает темпы своего развития и на сегодняшний день, пожалуй, проник  уже во все  области человеческой жизни. Затронул он и сферу образования.

Получив возможность пользования Интернетом,  члены детского объединения занялись созданием собственных сайтов.

По данному вопросу было проведено анкетирование и были опрошены:

-администрация школы  (4 чел),

-учителя и сотрудники школы  (28 чел),

-ученики школы (250 чел),

-родители (150 чел).

Заданы вопросы:

- Хотели бы вы быть информированным по всем вопросам деятельности ДО?

- Есть ли у Вас возможность выхода в сеть Интернет?

- Вы заинтересованы в создании сайта ДО?

В результате обработки ответов были получены следующие результаты.

- На вопрос «Хотели бы вы быть информированным по всем вопросам жизни школы?» были получены следующие ответы (в %):

- На вопрос « Есть ли у вас возможность выхода в сеть Интернет?» были получены следующие ответы (в %): :

- На вопрос : «Вы заинтересованы в создании сайта нашей школы?» были получены следующие ответы (в %): :

В ходе опроса администрации и учителей выявлено:

-главная причина отсутствия  сайта ДО заключается в том, что    администрация и учителя школы, владеющие информационными технологиями, не имеют навыков разработки WEB-сайтов и очень загружены по времени, чтобы заняться изучением этой темы и поддержанием работоспособности сайта.

- имеется группа учащихся 7-8 классов, наиболее заинтересованных в создании школьного сайта, готовая оказать помощь в сборе материала и заняться его разработкой.

Мы обратились к администрации школы с проектом создания сайта нашего детского объединения.

Нас поддержали и обеспечили условиями для работы.

Администрацией школы:

-было выделено время в кабинете информатики для занятий на компьютерах, соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет,

-были предоставлены необходимые информационные материалы о деятельности ДО.

2. Цель и задачи проекта

Цель:  формирование активной гражданской позиции участников проекта, их включение  в практическое решение  актуальных социальных проблем на уровне учреждения  через создание Интернет-сайта.

Задачи:

1.   Приобрести знания и навыки учащимися, необходимые для успешного участия в разработке и реализации социально значимого проекта;

2. Приобрести практический опыт, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности;

3. Стимулировать творческую активность учащихся через работу сайта.

3.Участники проекта

Группа учащихся 7-8 классов (5 чел).

Руководитель:  старший вожатый Березкина Мария Сергеевна

Руководитель проекта

Березкина М.С..

Административная помощь:

Директор школы Волкова Л.Е.

Группа учащихся

7-8 классов

4. Этапы реализации проекта

1 этап – подготовительный:  Сентябрь 2012 года

Задачи:

-анализ проблемы,

-поиск путей её решения.

2 этап – организационный:  Октябрь –ноябрь 2012 года

Задачи:

-проектирование и создание структуры сайта.

-техническое  исполнение;

-размещение в сети.

3 этап –заключительный:    Декабрь 2012г.

Задача: сдача сайта и поддержание его функционирования.

5. Содержание деятельности

1 этап – подготовительный:    сентябрь 2012 года

Задача: анализ проблемы и поиск  её решения.

Предстоит:

-разработать вопросы для анкеты

-провести в школе анкетирование и опрос педагогов, сотрудников, администрации, учащихся и родителей.

-обработать результаты, выявить проблемы,

-наметить пути решения проблем.

2 этап – организационный :    октябрь –ноябрь 2012 года

Задача: -проектирование и создание структуры сайта.

-поиск материальной помощи, обращение к организациям,

-техническое  исполнение;

-размещение в сети.

Предстоит:

-собрать необходимый информационный материал по школе,

-выбрать платформу  для создания сайта,

-зарегистрировать сайт, разместить в сети.

-разработать проект дизайна и структуру сайта,

-определить меню сайта,

-собрать материал, соответствующий меню сайта по различной тематике,

-занести весь собранный материал на страницы школьного сайта,

-поддержание работоспособности и внесение обновлений сайта.

3 этап –заключительный :     декабрь 2012 года

Задача: сдача сайта  и поддержание его функционирования.

Предстоит:

-сдача «под ключ» сайта ДО администрации,

-обобщение результатов работы,

-своевременный сбор дополнений и обновлений о жизни школы,

-обновление информации на сайте.

6. Механизм реализации проекта

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап – подготовительный: сентябрь 2012 года |  |  |
| 1.1 | Подготовка анкет и вопросов | 1-10 сентября | Ученики 8 а класса Новикова Зина, Воробьёва Арина старший вожатый Березкина М.С. |
| 1.2 | Анкетирование и опрос (с помощью актива детского объединения школы) -учащихся, -родителей (на родительских собраниях, -учителей, -администрации школы | 10 – 20 сентября | Ученики 8а класса Кушнир Василий, Шувалова Марина старший вожатый Березкина М.С. |
| 1.3 | Обработка результатов и выявление проблемы | 20- 25 сентября | Детское объединение, Ученики 7б класса Заботин Артем, Затухин Максим старший вожатый Березкина М.С.. |
| 1.4 | Обращение к администрации школы | 28 сентября | Ученики 7а класса Попова Алина, Пергаева Полина |
| 2 | 2 этап – организационный (практический): октябрь - ноябрь 2012 года |  |  |
| 2.1 | Обращение к директору школы Волковой Л.Е. | 1-5 октября | Смирнов Глеб, Кривошеев Мирон старший вожатый Березкина М.С. |
| 2.2 | собрать необходимый информационный материал по школе | 1-15 октября | Пресс-центр Совета старшеклассников, Лялина Анастасия |
| 2.3 | выбрать платформу для создания сайта | 15-20 октября | Журавлева Анастасия, Кулагина Анастасия |
| 2.4 | зарегистрировать сайт, разместить в сети | 20-23 октября | Ширяев Денис |
| 2.5 | определить меню сайта | 20-25октября | Детское объединение, старший вожатый Березкина М.С. |
| 2.6 | разработать проект дизайна и структуру сайта | 25-31 октября | Детское объединение, старший вожатый Березкина М.С. |
| 2.7 | собрать материал, соответствующий меню сайта по различной тематике | 2-10 ноября | Пресс-центр Детское объединение, Новикова Виктория, Полушина Елена |
| 3 | 3 этап –заключительный: декабрь 2012 - июнь 2013 |  |  |
| 3.1 | сдача «под ключ» сайта ДО администрации | 1 декабря | Детское объединение, старший вожатый Березкина М.С. |
| 3.2 | обобщение результатов работы | 1-5 декабря | Детское объединение, |
| 3.3 | своевременный сбор дополнений и обновлений о жизни школы | Декабрь 2012– июнь 2013 | Детское объединение, старший вожатый Березкина М.С. |
| 3.4 | обновление информации на сайте | Декабрь 2012– июнь 2013 | Детское объединение, старший вожатый Березкина М.С. |

7. Бюджет

| № | Наименование товара | Количество штук | Цена за 1 штуку | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тетрадь | 10 | 4р | 40р |
| 2 | Альбом | 5 | 30р | 150р |
| 3 | Маркеры | 20 | 15 | 300 |
| 4 | Карандаши | 10 | 3р | 30р |
| 5 | Авторучки | 10 | 6р | 60р |
| 6 | Ластик | 5 | 3р | 15р |
| 7 | Бумага листовая для офисной техники | 1 | 200р | 200р |
| 8 | Папка офисная | 3 | 25р | 75р |
| 9 | Файлы | 100 | 0,5р | 50р |
| 10 | CD-диск | 5 | 12р | 60р |
| ИТОГО |  |  |  | 980 р |

- Ожидаемые результаты

1. Учащиеся приобретут знания и навыки, необходимые для успешного участия в разработке и реализации социально значимого проекта;

2. Будет  приобретен практический опыт всеми участниками проекта, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности;

3. Работоспособность  сайта детского объединения.

4. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.

- Критерии эффективности работы проекта

- Факт работоспособности сайта и истинности отображения информации.

- Степень  удовлетворенности учащихся (методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью, Андреев А.А.)

- Мнение учащихся, учителей, сотрудников, администрации  и родителей о работе сайта.

11. Литература

1) В.Печников. Создание Web-сайтов без посторонней помощи; 2006г. – 463с.

2) В.Мержевич. Ускорение работы сайта, БХВ-Петербург; 2005г. – 384с.

3) О. Морозова. Построй свой СУПЕР-сайт за 21 день! 2006г.

4) А.Мартинес. Секреты создания недорогого Web-сайта; М.: ДМК Пресс; 2002г. – 416с.

5) В.Дунаев. Сценарии для Web-сайта; 2008г.

6) Е.Н.Степанов. Воспитательный процесс: изучение эффективности, Москва,2001

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

социального проекта «Сайт детского объединения это реально!»

| 1 | Наименование проекта | «Сайт детского объединения – это реально» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Автор проекта | Детское объединение «Ровесники» |
| 3 | Целевая группа | Пергаева Полина, Попова Алина, Богданова Анна Смирнов Глеб, Старший вожатый Березкина М.С. |
| 4 | Обоснование актуальности и социальной значимости проекта | За последние годы Интернет все активнее набирает темпы своего развития, затронул он и сферу образования. Мы, учащимся 7 а класса (актив детского объединения) школы №120, занялись изучением проблемы отсутствия сайта нашего ДО и его разработкой. |
| 5 | Цели и задачи проекта | Цель: формирование активной гражданской позиции участников проекта, их включение в практическое решение актуальных социальных проблем на уровне учреждения через создание Интернет-сайта. Задачи: 1.Приобрести знания и навыки учащимися, необходимые для успешного участия в разработке и реализации социально значимого проекта; 2.Приобрести практический опыт, который усилит социальную компетенцию и предрасположенность к социально значимой деятельности; 3. Стимулировать творческую активность учащихся через работу сайта. |
| 6 | Краткая аннотация содержания проекта | Данный проект через создание Интернет-сайта обеспечил условия для формирования активной гражданской позиции участников проекта, их включение в практическое решение актуальных социальных проблем на уровне учреждения. Проект содержит исследование проблемы отсутствия школьного сайта, механизм и поэтапный план действий по разработке школьного сайта. В проекте отражен бюджет проекта (помощь депутата Государственной думы Михайлина С.А.) и критерии эффективности. Проект содержит мнения и отзывы участников образовательного процесса. По итогам выполнения проекта можно отметить, что сайт ДО школы №120 работоспособен, интересен и истинно отображает информацию. По диагностикам отмечается рост степени удовлетворенности жизнью школы учащихся, педагогов и родителей. |
| 7 | Сроки выполнения проекта | Сентябрь –декабрь 2012 года |
| 8 | Предполагаемая стоимость проекта | 0 руб. |
| 9 | Контактная информация | тел. 252-89-91, тел/факс: 250-75-55, e-mail: lenruo1200@mail.ru |